## PHẦN 1. KIẾN TRÚC MÔ HÌNH VẬN HÀNH

### 1.1. Phạm vi và cấu trúc mô hình

Mô hình vận hành Agile áp dụng cho toàn mảng RikkeiGo, gồm 3 đội:

- Đội Đặt xe: Phát triển chức năng đặt xe, tìm tài xế và theo dõi chuyến đi. Yêu cầu thay đổi thường xuyên.

- Đội Thanh toán: Phát triển thanh toán chuyến đi, xử lý giao dịch và hoàn tiền. Yêu cầu thay đổi thường xuyên.

- Đội Đối soát: Đối soát giao dịch, lập báo cáo và tuân thủ quy định thuế. Yêu cầu ổn định, có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.

Đội Đối soát vẫn áp dụng Agile và Scrum để duy trì nhịp làm việc, kiểm tra kết quả và cải tiến liên tục. Tuy nhiên, đội phải bổ sung tiêu chí kiểm thử, truy vết dữ liệu, lưu bằng chứng và xác nhận tuân thủ quy định thuế trước khi công nhận hạng mục hoàn thành.

1.2. Luồng giá trị

1. Nhu cầu người dùng và nghiệp vụ

Phản ánh vấn đề, mong muốn, quy định và mục tiêu kinh doanh

2. Product Backlog

PO làm rõ yêu cầu và sắp xếp ưu tiên

3. Sprint Planning

Xác định Sprint Goal và Sprint Backlog

4. Phát triển và kiểm thử

Daily Scrum, minh bạch tiến độ, xử lý trở ngại

5. Increment đáp ứng DoD

Tích hợp, kiểm thử và xác nhận chất lượng

6. Sprint Review

Kiểm tra kết quả, trao đổi phản hồi và điều chỉnh hướng sản phẩm

PHẦN 2. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG NGOÀI DỰ KIẾN

Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt tiêu chuẩn “xong”

Mô hình phát hiện ở

  Developers phát hiện trong quá trình kiểm thử và theo dõi hằng ngày.

  Tại Sprint Review, đội xác nhận không có hạng mục nào đáp ứng Definition of Done.

| Người chịu trách nhiệm | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Developers | Minh bạch trạng thái từng hạng mục, không tuyên bố công việc chưa đạt DoD là hoàn thành. |
| Product Owner | Đánh giá lại giá trị và thứ tự ưu tiên các hạng mục chưa hoàn thành trong Product Backlog. |
| Scrum Master | Hỗ trợ đội nhận diện trở ngại và bảo đảm sự kiện diễn ra đúng mục đích, không biến Review thành buổi đổ lỗi. |
| Toàn Scrum Team | Trong Sprint Retrospective, tìm nguyên nhân gốc và thống nhất biện pháp cải tiến cụ thể. |

### Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm một tuần

Mô hình phát hiện ở

Tại Daily Scrum hoặc khi Developers nhận thấy tiến độ không đáp ứng kế hoạch, đội Thanh toán phát hiện một số chức năng chưa hoàn thành và đề xuất kéo dài Sprint.

| Người chịu trách nhiệm | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Developers | Xem xét cách chia nhỏ công việc, loại bỏ trở ngại và tập trung vào Sprint Goal. Nếu không thể hoàn thành tất cả hạng mục, đội không được hạ thấp Definition of Done để đánh dấu xong. |
| Product Owner | Những hạng mục chưa hoàn thành được đánh giá lại về giá trị và ưu tiên cho Sprint tiếp theo. PO phối hợp với Developers để điều chỉnh phạm vi khi cần |
| Scrum Master | rao đổi với đội Thanh toán về nguyên nhân chậm tiến độ, đồng thời giải thích Sprint là khung thời gian cố định, không được kéo dài riêng chỉ để hoàn thành các hạng mục đã chọn. |
| Toàn Scrum Team | Toàn đội Thanh toán xác định nguyên nhân như ước lượng chưa sát, phụ thuộc hệ thống, tích hợp muộn hoặc kiểm thử chưa sớm, rồi thống nhất biện pháp phòng ngừa |